#### CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

A Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede na Avenida dos Andradas, n° 3.100, Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 14.405, publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte do dia 28 de fevereiro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação com as seguintes características:

■ MODALIDADE: CONCORRÊNCIA.

■ TIPO: Menor Preço.

■ OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de Projeto Executivo de reestruturação do sistema audiovisual da sede da CMBH e sua subsequente implantação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e de seus anexos.

■ DATA FINAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 18:00 horas do dia 19/8/2013.

■ DATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): Dia 20/8/2013, a partir das 9:00 horas.

Esta licitação obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, à Lei Complementar Federal nº 123/2006 e às seguintes normas:

1 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

1.1  Poderá participar da presente licitação a empresa do ramo pertinente ao objeto licitado e apta ao seu cumprimento, que atender aos requisitos deste ato convocatório e aos da legislação específica.

1.2  Não poderá participar da presente licitação a empresa que se enquadrar em qualquer caso de proibição previsto na legislação vigente, especialmente em uma ou mais das situações a seguir:

a)- que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

b)- que tenha sido punida com suspensão/impedimento de licitar ou contratar com a CMBH ou com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, durante o prazo da sanção aplicada;

c)- que esteja sob regime de recuperação judicial, falência ou insolvência civil;

d)- em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

1.2.1 - A observância das vedações do subitem 1.2 deste edital é de inteira responsabilidade da empresa que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

1.3 - A licitante deverá entregar 2 (dois) envelopes numerados, opacos e lacrados, ambos identificados com o número desta licitação, o nome da empresa e a indicação do seu conteúdo, conforme abaixo:

a)- envelope de nº 1: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

b)- envelope de n° 2: PROPOSTA COMERCIAL.

1.4 - A entrega dos envelopes referidos no subitem 1.3 supra deverá ser feita até a data e o horário finais indicados no preâmbulo deste edital, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249.

1.5 - O descumprimento de quaisquer das exigências previstas nos subitens 1.1 a 1.4 deste edital implicará a declaração da empresa como NÃO PARTICIPANTE desta licitação.

1.6 - A CMBH não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso do definido no subitem 1.4 deste edital e que, por isso, não chegarem até a data e o horário indicados no preâmbulo deste ato convocatório.

1.7 - A simples participação da licitante neste certame implica:

a)- o pleno conhecimento e a integral concordância com as cláusulas e condições desta licitação, bem como a total sujeição à legislação pertinente;

b)- a inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, observado o disposto no subitem 5.8.1 deste edital;

c)- a aceitação de todas as condições estabelecidas na minuta de contrato apresentada no ANEXO VIII deste edital;

d)- que o prazo de validade da proposta comercial é de 60 (sessenta) dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.

2 - DAS REUNIÕES DA COMISSÃO

2.1 - Os envelopes referentes a esta licitação serão abertos em reuniões públicas, a se realizarem nas seguintes datas:

a)- a de abertura dos envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), na data e no horário indicados no preâmbulo deste edital;

b)- a de abertura dos envelopes de nº 2 (propostas comerciais), em data e hora a serem marcadas.

2.2 - As reuniões da Comissão serão realizadas no plenário Paulo Portugal, podendo ser alterado o local mediante afixação de aviso na entrada do referido plenário.

3 - DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE

3.1 - Cada licitante poderá ser representada por seu titular com poderes de administração, por procurador devidamente constituído ou por pessoa devidamente munida de credencial, sendo que somente o representante que se credenciar perante a Comissão poderá intervir nas fases do procedimento licitatório, atuando em nome da respectiva representada.

3.1.1 - O ANEXO II deste edital contém um modelo de carta de credenciamento.

3.2 - Para se credenciar, o representante da licitante deverá, ainda, entregar cópia de sua carteira de identidade ou outro documento equivalente, bem como exibir qualquer documento que indique o número de seu CPF.

3.3 - Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido, de igual forma, que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

3.3.1 - Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo e mediante juntada dos documentos respectivos, a indicação ou a substituição de seu representante legal para credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação.

3.4 - Somente as pessoas referidas no subitem 3.1 deste edital poderão ainda, em nome das licitantes que representam, assinar documentos e declarações pertinentes ao certame.

4 - DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1 - A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não estiver sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido na citada lei, deverá indicar sua condição de ME ou EPP por meio de declaração emitida pela própria licitante, conforme modelo constante do ANEXO III deste edital.

4.2 - A declaração a que se refere o subitem 4.1 deste edital deverá ser entregue pela licitante quando do credenciamento de seu representante, se for o caso, ou dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), sob pena de PERDA DO DIREITO aos benefícios que lhe são conferidos pela Lei Complementar Federal nº 123/2006.

4.3 - A declaração de condição de ME ou EPP (ANEXO III deste edital) poderá, por opção da licitante, ser preenchida por seu representante legal já confirmado e entregue à Comissão ainda na fase de credenciamento da reunião pública de abertura do certame.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Envelopes de nº 1)

5.1 - DOCUMENTO RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a)- prova de constituição social atualizada, que consiste em um dos seguintes documentos:

a.1)- no caso de empresa individual, o respectivo registro comercial;

a.2)- no caso de sociedade comercial, o respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado;

a.3)- no caso de sociedade por ações, o documento referido em “a.2” acompanhado de documento de eleição dos administradores da empresa;

a.4)- no caso de sociedade civil, o respectivo ato constitutivo, registrado junto ao cartório competente, acompanhado de prova da diretoria em exercício.

5.1.1 - O documento de habilitação jurídica referido no subitem 5.1 deste edital deverá explicitar o objeto social, que deverá ser compatível com o objeto licitado, a sede da empresa e os responsáveis por sua administração que tenham poderes para assinar os documentos pela empresa.

5.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a)- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ;

b)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Federal, por meio de certidão emitida pelo órgão federal competente;

c)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão estadual competente;

d)- comprovante de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou da sede da licitante, por meio de certidão emitida pelo órgão municipal competente;

e)- comprovante de regularidade para com a Seguridade Social;

f)- comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

g)- prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.1 - Para o atendimento do disposto nas letras “b”, “c” e “d” do subitem 5.2 deste edital, não serão aceitas pela Comissão Permanente de Licitação certidões que comprovem a regularidade fiscal para com apenas parte dos tributos de competência de cada ente federado.

5.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a)- certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo (s) Cartório (s) Distribuidor (es) da Justiça da sede da licitante, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data final de entrega dos envelopes definida no preâmbulo deste edital.

b)- balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

5.3.1 - Caso a certidão negativa de falência ou recuperação judicial contenha prazo de validade determinado, prevalecerá esse em detrimento daquele assinalado na letra “a” do subitem 5.3 deste edital.

5.3.2 - As empresas constituídas no exercício em curso devem apresentar o balanço de abertura, devidamente registrado.

5.3.3 - As empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) estão dispensadas do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis apenas para fins fiscais, mas, para a presente licitação, é obrigatória a apresentação destes documentos.

5.3.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis apresentados deverão estar assinados por Contador ou Técnico de Contabilidade, neles constando a indicação do número de registro destes junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

5.3.5 - Os balanços patrimoniais deverão estar acompanhados dos Termos de Abertura e dos Termos de Encerramento, com o devido registro na Junta Comercial ou órgão equivalente.

5.3.6 - A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), a serem calculados pela CMBH por meio das seguintes fórmulas:

a)- LG             =             ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b)- LC              =          __ATIVO CIRCULANTE__

PASSIVO CIRCULANTE

5.3.7 - A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 5.3.6 deste edital deverá comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para demonstrar sua boa situação financeira.

5.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)- declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, conforme modelo constante do ANEXO VII deste edital;

b)- comprovação, pela licitante, de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, a ser feita por meio de termo de vistoria fornecido pela CMBH (ANEXO V deste edital). Para fornecimento deste termo, deverá a vistoria ser marcada previamente pela licitante, nos horários de 9:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas dos dias úteis, pelo telefone (31) 3555-1110, com o Sr. Guilherme Brandão Minassa, da Coordenadoria de TV, Áudio e Web da CMBH;

- c)- atestado de capacidade técnica, contendo as características e informações a seguir enumeradas:

- c.1)- emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo a identificação desta;

- c.2)- expedido em nome da licitante e contendo o CNPJ desta;

c.3)- indicar que a licitante já executou, isolada ou conjuntamente, os seguintes serviços:

● implantação de infraestrutura física para sistemas de áudio e vídeo em edificações;

● instalação de redes elétricas para alimentação dos equipamentos e acessórios de áudio e vídeo;

● instalação de redes de fibra ótica para sistemas de áudio;

● instalação de equipamentos e acessórios de áudio e vídeo;

● instalação de sistema de painéis de vidro (vídeo wall);

● instalação de processadores de áudio digital com programação customizada;

● instalação e programação de softwares para a operação de sistema audiovisual;

● capacitação e treinamento de pessoas para a operacionalização de sistema audiovisual em edificações;

c.4)- evidenciar que a licitante prestou os serviços de forma satisfatória.

5.4.1 - Por opção da licitante, poderá ser apresentado um só atestado contendo a íntegra dos dados referidos na letra “c.3”, ou dois ou mais atestados, desde que somando os dados constantes de todos eles se comprove o atendimento ao conjunto das características previstas na letra “c.3”, devendo ser observadas também, para todos os atestados, as demais condições previstas na letra “c” do subitem 5.4 deste edital.

5.5 - DOCUMENTO RELATIVO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

a)- declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (declaração de que não emprega menor), conforme modelo constante do ANEXO IV deste edital.

5.6 - CADASTRO NO SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE):

5.6.1 - A documentação de habilitação relacionada no subitem 5.2, na letra “a” do subitem 5.3 e no subitem 5.5 deste edital poderá, no todo ou em parte, por opção da licitante, ser substituída por documento emitido pelo SUCAF (SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE), desde que tal documento se refira a uma linha de fornecimento compatível com o objeto licitado e esteja em vigor na data da realização deste certame.

5.6.2 - Havendo a opção prevista no subitem 5.6.1 deste edital, o documento mencionado no mesmo subitem deverá conter o número e a validade do registro cadastral da licitante no SUCAF e ser, obrigatoriamente, por ela entregue dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação).

5.6.3 - Caso seja entregue pela licitante dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) o documento citado no subitem 5.6.1 deste edital, a Comissão confirmará a regularidade de sua situação junto ao SUCAF, por meio de consulta à declaração demonstrativa da situação da licitante, constante do sistema indicado no referido subitem.

5.6.4 - A licitante deverá complementar a documentação de habilitação exigida no subitem 5.2, na letra “a” do subitem 5.3 e no subitem 5.5 deste edital, inserindo dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação) aqueles documentos que não constarem na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF.

5.6.5 - Deverão ser entregues pela licitante, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), novos documentos de habilitação em vigor, caso os documentos exigidos no subitem 5.2, na letra “a” do subitem 5.3 e no subitem 5.5 deste edital e relacionados na declaração demonstrativa da situação da licitante no SUCAF já estiverem com os prazos de validade vencidos.

5.6.6 - A entrega do documento indicado no subitem 5.6.1 deste edital, emitido pelo SUCAF, não dispensa a inclusão, dentro do envelope de nº 1 (documentos de habilitação), do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente, atualizado e registrado, sob pena de INABILITAÇÃO da licitante.

5.7 - MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP):

5.7.1 - A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão entregar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição fiscal, podendo, também, optar pelo disposto nos subitens 5.6.1 a 5.6.6 deste edital.

5.7.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação, para regularização da documentação fiscal.

5.7.2.1 - Para fins do subitem 5.7.2 supra, entende-se como “momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do certame” aquele em que a Comissão Permanente de Licitação promover a classificação final das propostas.

5.7.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de requerimento tempestivo da licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Presidente da Comissão.

5.7.3.1 - Entende-se como “tempestivo” o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos.

5.7.4 - A não-regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

5.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

5.8.1 - Caso ocorra a superveniência de fato impeditivo da habilitação, após a emissão dos documentos mencionados nos subitens 5.1 a 5.6 deste edital, fica a licitante obrigada a declará-la, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.8.2 - Os documentos necessários à habilitação, bem como quaisquer outros documentos solicitados neste edital e em seus anexos, deverão ser entregues sob uma das seguintes formas:

a)- originais;

b)- cópias autenticadas em cartório;

c)- cópias simples, desde que sejam apresentados os originais ou cópias autenticadas em cartório para autenticação pelo (a) Presidente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação na reunião de abertura dos envelopes respectivos;

d)- publicação em órgão de imprensa oficial, respeitadas as regras das alíneas anteriores;

e)- emitidos através da Internet, ficando sua aceitação condicionada à confirmação de autenticidade mediante consulta ao site respectivo.

5.8.2.1 - Procedida a consulta ao site respectivo, serão impressos documentos comprobatórios da autenticidade da documentação entregue pelas licitantes, que serão juntados aos autos do processo licitatório como anexos da ata.

5.8.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição a qualquer documento requerido no presente edital e em seus anexos.

5.8.4 - A documentação solicitada neste edital e em seus anexos deverá guardar compatibilidade em relação ao CNPJ apresentado, não sendo permitida a mesclagem de documentos, observadas, entretanto, as peculiaridades relacionadas à subcontratação permitida por este ato convocatório.

5.8.5 - As declarações e os documentos emitidos pela licitante e apresentados neste certame deverão ser assinados por seu representante legal, observado o disposto no item 3 deste edital.

5.8.6 - Todos os documentos exigidos neste edital e em seus anexos deverão estar dentro do respectivo prazo de validade na data final de entrega dos envelopes definida no preâmbulo deste ato convocatório.

5.8.6.1 - Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data final de entrega dos envelopes definida no preâmbulo deste edital.

5.8.6.2 - Não se enquadram na exigência do subitem 5.8.6.1 deste edital aqueles documentos que, pela sua própria natureza, não se sujeitam a prazo de validade, dentre os quais os atestados de capacidade técnica.

5.8.7 - Na apreciação dos documentos para habilitação, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

5.8.8 - A falta de quaisquer dos documentos solicitados ou o descumprimento de exigência prevista nos subitens anteriores, relacionados à habilitação, implicará a INABILITAÇÃO da licitante.

5.8.9 - Os documentos de habilitação deverão, preferencialmente, estar numerados, rubricados e organizados na ordem em que aparecem neste edital.

5.8.10 - Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta comercial, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis.

5.8.11 - A inabilitação da licitante impossibilitará a abertura do envelope contendo sua proposta comercial.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS (ENVELOPES DE Nº 2) E DOS CRITÉRIOS DE SUA ACEITAÇÃO

6.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada de acordo com o modelo contido no ANEXO A do Termo de Referência (ANEXO IX deste edital), cujo quadro de preços foi transcrito da “Planilha Orçamentária” elaborada pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, na qualidade de consultora contratada pela CMBH, devendo atender ainda aos seguintes requisitos:

a)- indicar a denominação social e o número do CNPJ da licitante;

b)- apresentar preço total global para a íntegra do item único, discriminando sua composição por meio da indicação dos preços unitários e totais de cada um de seus itens;

c)- conter oferta firme e precisa para a íntegra do item único, sem alternativas de preços ou quaisquer outras condições que induzam o julgamento a ter mais de um resultado;

d)- indicar, quando for o caso, a marca e o modelo do item ofertado;

e)- cotar os preços em moeda corrente;

f)- indicar o prazo de validade da proposta, quando este for superior ao mínimo de 60 (sessenta) dias;

g)- ser assinada por representante legal da licitante;

h)- não conter emendas, rasuras, borrões, ressalvas ou entrelinhas, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.

6.1.1 - Qualquer indicação de marca ou referência eventualmente contida neste edital e em seus anexos serve unicamente de parâmetro, podendo a licitante promover a sua substituição por produto equivalente em todas as suas características.

6.2 - Todos os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais. Não sendo observada esta regra, serão desconsideradas as casas decimais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.3 - Caso haja abertura de prazo para escoimar vícios verificados nas propostas, com fundamento no disposto no art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8666/1993, a contagem do prazo de validade das propostas será suspensa entre a data de publicação do ato respectivo e o final do prazo dado, reiniciando-se a partir do dia seguinte a esse último.

6.3.1 - Se a adjudicação não ocorrer dentro do prazo de validade da proposta, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar prorrogação geral da validade por igual prazo, condicionada tal prorrogação à aceitação da licitante.

6.4 - É vedada qualquer alteração das condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, bem como a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo de 60 (sessenta) dias para a proposta comercial.

6.4.1 - Ressalvam-se da vedação do subitem 6.4 supra as alterações destinadas a sanar erros materiais evidentes e que não impliquem alteração de conteúdo relativamente ao modelo constante do ANEXO A do Termo de Referência (ANEXO IX deste edital).

6.5 - Os preços ofertados deverão considerar todos os encargos incidentes sobre o objeto desta licitação, não sendo aceita vindicação posterior para a inclusão de outros encargos nos referidos preços, salvo se houver comprovação de que são novos e criados por ato de governo em data posterior à de apresentação da respectiva proposta comercial.

6.6 - A inobservância, total ou parcial, de quaisquer das previsões dos subitens anteriores, bem como das contidas nos anexos deste edital, relacionadas à proposta comercial, implicará a DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

6.7 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e em seus anexos, podendo ser DESCLASSIFICADA, ainda, a proposta que consignar valores simbólicos, irrisórios ou zerados, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, o que deverá, quando for este o caso, ser informado pela licitante em sua proposta comercial, ou durante a reunião pública, ou ainda, a critério da Comissão, em resposta a diligência a ser feita por esta.

6.8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá DESCLASSIFICAR, também, a proposta comercial que cotar preços inexeqüíveis ou incompatíveis com os praticados no mercado, tendo como parâmetro o disposto na legislação pertinente.

6.9 - Os cálculos integrantes da proposta comercial serão devidamente conferidos e, em caso de diferença entre os resultados constantes da proposta e os resultados apurados pela Comissão na operação aritmética de conferência, prevalecerão estes últimos, com a conseqüente correção do preço total global, se for o caso.

6.9.1 - Nos cálculos a serem efetuados tanto pela licitante quanto pela Comissão deverão, sempre, ser consideradas apenas as duas primeiras casas decimais, desprezando-se as demais a partir da terceira, sem arredondamento.

6.10 - Havendo divergência entre preços unitários e preços totais, prevalecerão os preços unitários. Havendo divergência entre preços numéricos e preços por extenso, prevalecerão os preços por extenso.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1 - A Comissão Permanente de Licitação julgará as propostas comerciais pelo MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO ITEM ÚNICO, classificando-as por ordem crescente de valor.

7.2 - Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP e se houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, estará configurado o empate ficto previsto no artigo 44, § 1º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

7.2.1 - Tendo sido comprovada, em qualquer um dos momentos definidos no subitem 4.2 deste edital, a condição de ME ou EPP e ocorrendo o empate ficto, a Comissão Permanente de Licitação fixará prazo para que a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

7.2.2 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto utilizar seu direito de preferência, será a mesma classificada em primeiro lugar.

7.2.3 - Se a ME ou a EPP mais bem classificada no empate ficto não exercer seu direito de preferência, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no subitem 7.2 deste edital, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

7.2.4 - No caso de equivalência dos preços apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para se definir aquela que poderá apresentar nova proposta.

7.3 - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a reunião, observando-se a classificação das propostas comerciais.

7.4 - Será classificada em primeiro lugar a licitante que, após a aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, se for o caso, ofertar o menor preço total global para a íntegra do item único.

7.5 - Em caso de empate, a Comissão Permanente de Licitação sorteará o item único entre as licitantes com proposta de igual preço para o mesmo, na reunião de abertura dos envelopes de nº 2 (proposta comercial) ou em reunião convocada para este fim.

7.6 - No julgamento das propostas, poderá a Comissão Permanente de Licitação solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.

8 - DO CURSO DAS REUNIÕES

8.1 - Aberta a primeira reunião, os membros da Comissão Permanente de Licitação verificarão a data e a hora de protocolo dos envelopes e o atendimento às exigências dos subitens 1.1 a 1.4 deste edital, após o que os rubricarão.

8.2 - A Comissão Permanente de Licitação verificará, em seguida, a condição de representantes credenciados das licitantes, conforme as exigências do item 3 deste edital, mediante a análise dos respectivos documentos e do ato de constituição social.

8.3 - Os representantes credenciados das licitantes serão convidados a rubricar os envelopes.

8.4 - Abertos os envelopes de nº 1 (documentos de habilitação), os membros da Comissão Permanente de Licitação rubricarão os documentos constantes dos mesmos, após o que procederá a Comissão ao julgamento da fase de habilitação e dará vista de seus conteúdos aos representantes credenciados das licitantes.

8.5 - O resultado da fase de habilitação será publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, após o que se iniciará o prazo de recurso.

8.6 - Vencido o prazo sem interposição de recursos, ou resolvidos os que forem apresentados, procederá a Comissão Permanente de Licitação à abertura dos envelopes de n° 2 (propostas comerciais) em reunião previamente marcada.

8.7 - Excepcionalmente, na hipótese de todas as licitantes estarem devidamente representadas na primeira reunião e desde que renunciem expressamente ao direito de recurso, poder-se-á passar imediatamente à abertura das propostas comerciais.

8.8 - Poder-se-á aplicar a solução contida no subitem 8.7 deste edital na hipótese de apenas uma licitante comparecer ao certame.

8.9 - Aberta a reunião referida no subitem 8.6 deste edital, o (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação convidará os representantes credenciados das licitantes a verificar se os envelopes de nº 2 estão devidamente lacrados e os abrirá, repetindo-se os procedimentos previstos nos subitens 8.4 e 8.5.

8.10 - A Comissão Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada das reuniões, à qual poderá ser acrescentada qualquer observação, pertinente, solicitada por representantes credenciados das licitantes.

8.11 - As atas serão assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes que queiram fazê-lo.

9 - DA DEVOLUÇÃO DOS ENVELOPES

9.1 - Os envelopes lacrados de nos 1 (documentos de habilitação) e 2 (proposta comercial) da empresa declarada como não participante desta licitação, nos termos do subitem 1.5 deste edital, bem como o envelope lacrado de nº 2 (proposta comercial) da licitante inabilitada, somente serão devolvidos depois de vencido o prazo de recurso ou denegado este, salvo se o respectivo representante credenciado renunciar, por escrito, ao direito de recurso, hipótese em que lhe serão devolvidos de imediato, mediante recibo.

9.2 - Caso os envelopes supracitados não sejam retirados pelas licitantes na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da homologação do certame, os mesmos serão automaticamente destruídos pela CMBH, sem que caiba às licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização.

10 - DO RECURSO

10.1 - As decisões da Comissão Permanente de Licitação são passíveis de recurso, nos termos da legislação aplicável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação respectiva.

10.2 - O recurso será dirigido ao (à) Presidente da Comissão, devendo ser apresentado em papel e protocolizado na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

10.3 - O (a) Presidente da Comissão poderá, decorrido o prazo concedido aos interessados para impugnação ao recurso, reconsiderar a decisão ou fazê-lo subir ao Presidente da CMBH, para o efetivo julgamento.

11 - DAS DILIGÊNCIAS

A Comissão Permanente de Licitação ou o Presidente da CMBH poderão, em qualquer fase da licitação, promover as diligências que se fizerem necessárias para esclarecer ou complementar a instrução do processo, na forma e nos limites prescritos em lei.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o processo encaminhado ao Presidente da CMBH que, se o entender conforme os preceitos legais, homologará a decisão daquela e adjudicará o objeto da licitação à licitante cuja proposta for classificada em primeiro lugar, conforme previsto no item 7 deste edital.

13 - DAS REGRAS PARA CONTRATAÇÃO

13.1 - Homologada a licitação, a CMBH convocará a licitante vencedora do item único para, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação e de lhe serem aplicadas as penalidades legais cabíveis, com possibilidade, ainda, da cobrança de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) do preço total global da proposta respectiva.

13.2 - O instrumento de contrato será lavrado pela CMBH de acordo com a minuta constante do ANEXO VIII deste edital.

13.3 - No caso de descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou no contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e de responsabilização civil e penal cabíveis.

13.3.1 - O contrato definirá os valores de multas a serem aplicadas no caso de inadimplemento, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades legalmente admissíveis.

13.4 - A CMBH se reserva o direito de não receber os serviços prestados em desacordo com o previsto neste edital, podendo cancelar a contratação e aplicar o disposto no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993.

14 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

14.1 - As despesas decorrentes desta licitação, no preço total global médio estimado de R$ 5.335.083,17 (cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitenta e três reais e dezessete centavos), correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números:

● 01.01.01.031.001.2001.339039-28 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-32 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços em Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-54 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços de Seleção e Treinamento;

● 01.01.01.031.001.2001.449039-35 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Aquisição e Atualização de Software;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-12 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas e Equipamentos Energéticos;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-14 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-16 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos de Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-18 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-21 → Equipamentos e Material Permanente: Mobiliário em Geral.

14.2 - A planilha com a discriminação dos quantitativos e dos preços unitários e totais médios estimados dos itens componentes do preço total global médio estimado é aquela constante do ANEXO XI deste ato convocatório.

14.2.1 - A planilha citada no subitem 14.2 supra foi elaborada com base nos três orçamentos prévios coletados no mercado pela Diretoria Geral da CMBH (na qualidade de área demandante dos serviços), sendo que tais orçamentos se encontram à disposição dos interessados, para consulta, nos autos do processo.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - Os pagamentos serão realizados em função dos serviços efetivamente executados, observados o cronograma previsto no item 11 do Termo de Referência (ANEXO IX deste edital) e os valores ofertados pela licitante em sua proposta comercial.

15.2 - Os serviços terão início com o recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço que será expedida pela CMBH no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento pela CONTRATADA do contrato assinado pelas partes, devendo ser executados em etapas, conforme previsto no item 7 do Termo de Referência (ANEXO IX deste edital).

15.3 - O pagamento relativo à última etapa dos serviços somente será feito mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH em conjunto com a Coordenadoria de TV, Áudio e Web da CMBH.

15.4 - Os pagamentos realizados pela CMBH não implicam prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução dos serviços, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que tratam a Lei Federal nº 8.666/1993 e o Código de Defesa do Consumidor, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

15.5 - Os pagamentos relativos a cada etapa concluída e aceita pela CMBH serão efetuados por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da apresentação das notas fiscais (corretamente preenchidas) à Divisão de Gestão Financeira da CMBH.

15.6 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante das especificações deste edital.

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1 - Constituem anexos deste edital e dele fazem parte integrante:

a)- ANEXO I - Especificação do objeto e condições gerais para a prestação dos serviços;

b)- ANEXO II - Modelo de carta de credenciamento;

c)- ANEXO III - Modelo de declaração de condição de ME ou EPP;

d)- ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor;

e)- ANEXO V - Termo de vistoria;

f)- ANEXO VI - Orientações para apresentação da proposta comercial;

g)- ANEXO VII - Modelo de declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico;

h)- ANEXO VIII - Minuta de contrato;

i)- ANEXO IX - Termo de referência;

j)- ANEXO X - Projeto básico;

k)- ANEXO XI - Planilha com a discriminação dos quantitativos e dos preços unitários e totais médios estimados dos itens.

16.2 - O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO IX) foi elaborado pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, com base na documentação elaborada pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, esta última na qualidade de consultora contratada pela CMBH. Este Termo de Referência traz em seu ANEXO A o modelo para apresentação da proposta comercial.

16.3 - O PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO (ANEXO X) foi elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, na qualidade de consultora contratada pela CMBH, sendo composto dos seguintes documentos:

● Memorial Descritivo e de Especificações;

● Planilha Orçamentária;

● 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos.

16.4 - A PLANILHA COM A DISCRIMINAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS MÉDIOS ESTIMADOS DOS ITENS (ANEXO XI) componentes do preço total global médio estimado foi elaborada com base nos três orçamentos prévios coletados no mercado pela Diretoria Geral da CMBH, na qualidade de área demandante dos serviços.

16.5 - Os documentos constantes dos ANEXOS IX e X deste edital constituem-se de cópias dos documentos que se encontram anexados ao edital do processo anterior que restou fracassado (CONCORRÊNCIA Nº 6/2012), não tendo sido promovida nenhuma alteração em seus conteúdos.

16.6 - Em caso de eventuais divergências entre o TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO IX deste edital) e o PROJETO BÁSICO (ANEXO X deste edital), prevalecerão as disposições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

16.7 - Toda a documentação citada nos subitens 16.1 a 16.4 deste edital encontra-se disponível para consulta nos autos do processo e, também, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”).

17 - DA GARANTIA

17.1 - Será exigida da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento pela mesma do contrato assinado pela CMBH, a prestação de garantia para a execução contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do preço total global da contratação.

17.1.2 - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do contrato e, também, o período de 1 (um) mês após o término desta, quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais.

17.2 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - títulos da dívida pública;

III - seguro-garantia;

IV - fiança bancária.

17.3 - O documento comprobatório da garantia prestada deverá ser entregue pela CONTRATADA, no prazo fixado no subitem 17.1 deste edital, à Seção de Controle de Contratos da CMBH (SECONT), à Avenida dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala C-202 (prédio anexo), telefone (31) 3555-1133.

17.3.1 - O descumprimento do disposto no subitem 17.3 supra configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.

18 - DAS CONSULTAS, DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

18.1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na Internet, no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), permanecendo afixada, até o término do processo, no quadro de avisos localizado ao lado da porta de entrada da Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH (sala A-121), podendo também ser obtida diretamente na referida Secretaria, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

18.1.1 - As comunicações referentes ao certame serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, à exceção das comunicações relativas a pedidos de esclarecimentos e a impugnações ao edital, as quais serão feitas apenas por divulgação no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”);

18.1.2 - Aqueles que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se, durante todo o processo, a acompanhar as publicações referentes ao mesmo no site citado no subitem 18.1 deste edital, bem como as publicações no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.

18.2 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório desta licitação, observando-se o seguinte:

a)- as dúvidas meramente procedimentais ou não relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas junto à Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, pelo telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis;

b)- as dúvidas relacionadas à especificação do objeto poderão ser esclarecidas pelo e-mail cpl@cmbh.mg.gov.br, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados;

c)- as impugnações ao edital deverão ser apresentadas em papel e protocolizadas na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis, sendo que as respostas serão disponibilizadas no site www.cmbh.mg.gov.br (link “licitações”), ficando acessíveis a todos os interessados.

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade de informações, declarações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.1.1 - A licitante que apresentar informações, declarações ou documentos falsos responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

19.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.

19.2.1 - Na análise das propostas comerciais, poderá a Comissão Permanente de Licitação desconsiderar erros materiais e evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

19.3 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

19.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CMBH.

19.5 - Fica assegurado à CMBH o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes e sendo devidamente justificada na forma da legislação vigente.

19.6 - A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a CMBH não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.7 - Toda a especificação técnica contida neste edital e em seus anexos é de inteira responsabilidade da empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, autora do Projeto Básico, na qualidade de consultora contratada pela CMBH.

19.8 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Secretaria da Comissão Permanente de Licitação da CMBH, à Avenida dos Andradas, nº 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala A-121, telefone (31) 3555-1249, no horário de 9:00 às 18:00 horas dos dias úteis.

19.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

19.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Belo Horizonte - MG.

Belo Horizonte, 12 de junho de 2013.

MÁRCIA VENTURA MACHADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ANEXO I DO EDITAL

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -

1 - OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de Projeto Executivo de reestruturação do sistema audiovisual da sede da CMBH e sua subsequente implantação, conforme as especificações e condições constantes do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e de seus anexos.

2 - JUSTIFICATIVAS:

As justificativas para a contratação são aquelas contidas no item 3 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

Tendo em vista que o processo anterior para a contratação do mesmo objeto (CONCORRÊNCIA Nº 6/2012) restou fracassado e considerando o resultado da Audiência Pública nº 1/2013 realizada pela CMBH (cuja ata e vídeo encontram-se disponíveis no site www.cmbh.mg.gov.br - link “licitações”), solicitou a Diretoria Geral desta (em ofício anexo aos autos) a repetição do certame, permitindo-se neste novo processo a subcontratação das atividades de elaboração do projeto executivo e de instalação dos equipamentos, mantendo-se as demais condições definidas na forma final do processo fracassado.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - A especificação do objeto e as condições gerais para a sua prestação são aquelas previstas no Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 (elaborado pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH), bem como no Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da Sede da CMBH (ANEXO X), elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, na qualidade de consultora contratada pela CMBH, sendo o referido Projeto Básico composto de:

■ “Memorial Descritivo e de Especificações”;

■ “Planilha Orçamentária”;

■ 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos.

3.2 - Constam também do Termo de Referência (ANEXO IX) e do Projeto Básico (ANEXO X) citados no subitem 3.1 supra as obrigações das partes em relação aos serviços a serem prestados.

3.3 - Em caso de eventuais divergências entre o Termo de Referência (ANEXO IX) e o Projeto Básico (ANEXO X), prevalecerão as disposições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

3.4 - Qualquer indicação de marca ou referência eventualmente contida neste edital e em seus anexos serve unicamente de parâmetro, podendo a licitante promover a sua substituição por produto equivalente em todas as suas características.

3.5 - O processo de contratação pela CMBH da empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento (autora do Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da Sede da CMBH) encontra-se à disposição dos interessados, para vista, na Diretoria de Administração e Finanças da CMBH, telefone (31) 3555-1132.

3.6 - Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento pela mesma do contrato assinado pela CMBH, a entrega dos seguintes documentos/informações:

a)- comprovação do registro ou da inscrição da CONTRATADA ou da (s) subcontratada (s), que for (em) responsável (eis) pela elaboração do Projeto Executivo e pela instalação dos equipamentos, em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

b)- nome do profissional que responderá como responsável técnico pela prestação dos serviços, com a comprovação do número de seu registro em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

c)- declaração de disponibilidade de engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica relativamente aos serviços de implantação de infraestrutura física para sistemas de áudio e vídeo em edificações, devidamente registrado em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual deverá ser sócio, ou proprietário, ou empregado ou contratado da CONTRATADA ou da subcontratada e deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por engenheiro de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CMBH.

3.6.1 - Para a comprovação da execução dos serviços citados na letra “c”, o atestado de responsabilidade técnica do engenheiro poderá, por opção da licitante, ser substituído ou complementado por Certidão de Acervo Técnico (CAT) de profissional, emitida pelo CREA.

3.6.2 - Os documentos/informações citados nas letras “a”, “b” e “c” do subitem 3.6 deverão ser entregues pela CONTRATADA (no prazo fixado no mesmo subitem) à Seção de Controle de Contratos da CMBH (SECONT), à Avenida dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala C-202 (prédio anexo), telefone (31) 3555-1133.

3.6.3 - O descumprimento do disposto no subitem 3.6.2 supra configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.

4 - PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os prazos para a execução dos serviços são aqueles especificados no item 7 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

5 - FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento pelos serviços prestados será efetuado na forma definida no item 11 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

6 - FISCALIZAÇÃO:

6.1 - O acompanhamento e a fiscalização dos serviços prestados serão feitos pela Divisão de Gestão Administrativa e pela Coordenadoria de TV, Áudio e Web, ambas da CMBH, na forma definida no item 9 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

6.2 - A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, sendo que o representante da referida área será o fiscal do contrato.

7 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS:

7.1 - Em observância a exigência legal, foi realizada pela Diretoria Geral da CMBH, na qualidade de órgão demandante, nova pesquisa de preços no mercado, visando apuração da média aritmética para verificação de disponibilidade orçamentária, obtendo-se o preço total global médio estimado de R$ 5.335.083,17 (cinco milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitenta e três reais e dezessete centavos), conforme orçamentos constantes dos autos do processo.

7.2 - A planilha com a discriminação dos quantitativos e dos preços unitários e totais médios estimados dos itens componentes do preço total global médio estimado é aquela constante do ANEXO XI do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS:

O desembolso se fará mediante as rubricas de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números abaixo indicados, conforme estimativa emitida pela Divisão de Gestão Financeira, anexa ao processo, devidamente autorizada pelo Presidente da CMBH:

● 01.01.01.031.001.2001.339039-28 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-32 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços em Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-54 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços de Seleção e Treinamento;

● 01.01.01.031.001.2001.449039-35 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Aquisição e Atualização de Software;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-12 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas e Equipamentos Energéticos;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-14 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-16 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos de Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-18 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-21 → Equipamentos e Material Permanente: Mobiliário em Geral.

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O critério de julgamento será o de menor preço, assim entendido como o menor PREÇO TOTAL GLOBAL ofertado para a íntegra do item único, desde que atendidas às especificações do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e de seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo.

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total global da contratação;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço total global da contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o preço total global da contratação, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público;

VII - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

10.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções definidas nos itens V, VI e VII poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

10.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

10.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V, VI e VII cumulativamente com a multa cabível.

10.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

11 - GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:

11.1 - Todos os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA deverão possuir garantia conforme definido em cada caso pelos seus fabricantes, a contar da instalação e do recebimento definitivo dos mesmos pela CMBH.

11.2 - O prazo de garantia de cada equipamento corresponderá ao estabelecido no manual (ou documento equivalente) respectivo a cada um, a ser entregue pela CONTRATADA ao término da instalação. Em caso de inexistência de manual (ou de documento equivalente) para algum equipamento em particular, o prazo de garantia a ser observado será de 1 (um) ano.

12 - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO:

12.1 - A CONTRATADA não poderá ceder o objeto contratual, sendo responsável pela sua integral execução, observado, entretanto, o disposto no subitem 12.2 seguinte.

12.2 - A CONTRATADA poderá subcontratar as atividades de elaboração do Projeto Executivo e de instalação dos equipamentos, junto a outras empresas ou profissionais especializados, sem que isso elimine ou diminua a sua responsabilidade pelos serviços, que permanecerá sendo integralmente sua, incluindo o faturamento e o efetivo pagamento dos serviços subcontratados, não podendo ser apresentada nota fiscal de terceiros para cobrança junto à CMBH, observando-se ainda os seguintes aspectos:

- a CONTRATADA responderá por todo e qualquer ato cometido por subcontratados em desacordo com as condições previstas neste anexo para a prestação dos serviços;

- a CONTRATADA responderá pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por subcontratados contra a CMBH, arcando com todas as despesas correspondentes, acrescidas de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários.

ANEXO II DO EDITAL

- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO -

CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a) ___________________________________________________, portador (a) do documento de identidade nº _______________________________ e do CPF nº ______________, para participar das reuniões relativas à CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, o (a) qual está autorizado (a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da licitante, desistir e interpor recursos, rubricar e assinar documentos, declarações e atas, a que tudo daremos por firme e valioso.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2013.

________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP -

DECLARAÇÃO

A empresa _________________________________________________, CNPJ nº __________________________, declara, sob as penas da lei, por intermédio de seu representante legal, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ (indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

Belo Horizonte, _____ de ______________de 2013.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO IV DO EDITAL

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR -

DECLARAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2013

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (ª) __________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (_____).

(marcar com um “x” o espaço acima, em caso afirmativo)

Belo Horizonte, _______ de ______________ de 2013.

______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO V DO EDITAL

- TERMO DE VISTORIA -

TERMO DE VISTORIA

Declaro, para fins de instrução da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, que a empresa _____________________________________________ compareceu, nesta data, à Câmara Municipal de Belo Horizonte, para visita técnica, onde lhe foram apresentadas todas as informações e condições locais para o completo e adequado cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

A simples inclusão deste Termo de Vistoria no envelope relativo aos documentos de habilitação implica a declaração da empresa de que todas as informações recebidas e as condições apresentadas pela CMBH foram satisfatórias e permitiram a total e perfeita compreensão do objeto da licitação.

Belo Horizonte, _____ de _____________ de 2013.

_________________________________________

COORDENADORIA DE TV, ÁUDIO E WEB

- CMBH -

ANEXO VI DO EDITAL

- ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL -

1)- O modelo para apresentação da proposta comercial é aquele constante do ANEXO A do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

2)- O quadro de preços do modelo para apresentação da proposta comercial (ANEXO “A” do Termo de Referência) foi transcrito da “Planilha Orçamentária” elaborada pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, na qualidade de consultora contratada pela CMBH.

3)- Na elaboração de sua proposta comercial, a licitante deverá observar, ainda, todas as demais exigências contidas no item 6 do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

4)- No ANEXO A do Termo de Referência (modelo para apresentação da proposta comercial), deverá a licitante retificar o ano para 2013 (no número da licitação e na data final do documento). Caso a licitante assim não o faça, a Comissão considerará tal fato como um mero erro material, sem qualquer prejuízo para a proposta comercial apresentada.

- ANEXO VII DO EDITAL

- - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE -

- DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) _____________________________, portador do documento de identidade nº ________________________ e do CPF nº ___________________________, DECLARA a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação referente à CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.

Belo Horizonte, ______ de ______________ de 2013.

_____________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante

ANEXO VIII DO EDITAL

- MINUTA DE CONTRATO -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E SUA SUBSEQUENTE IMPLANTAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E A EMPRESA _________________________.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.316.563/0001-96, com sede nesta Capital, na Avenida dos Andradas, nº 3.100, neste ato representada por seu Presidente, Vereador Léo Burguês de Castro, doravante designada CMBH, e a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, com sede na Rua ____________, nº ____, Bairro __________, cidade de ________________, neste ato representada por __________________, doravante designada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, em decorrência da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e observados os preceitos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DA SEDE DA CMBH E SUA SUBSEQUENTE IMPLANTAÇÃO, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de elaboração de Projeto Executivo de reestruturação do sistema audiovisual da sede da CMBH e sua subsequente implantação.

2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

As condições exigíveis para a execução do presente contrato são aquelas previstas em seu ANEXO ÚNICO, no edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e respectivos anexos, especialmente na documentação elaborada pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, na qualidade de consultora contratada pela CMBH (Projeto Básico: “Memorial Descritivo e de Especificações”, “Planilha Orçamentária” e 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos).

3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pelos serviços ora contratados a CMBH pagará à CONTRATADA, em parcelas, o preço total global de R$_______________ (______________________________________________), conforme discriminação constante da proposta comercial da CONTRATADA.

3.2 - O pagamento à CONTRATADA será realizado da seguinte forma, conforme definição constante do item 11 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013:

a)- 1% (um por cento) após o recebimento do Projeto Executivo e o seu aceite pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

b)- 14% (quatorze por cento) após a execução da infraestrutura para a instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, mediante o aceite da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

c)- 65% (sessenta e cinco por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo, bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos, a serem atestadas conjuntamente pela Divisão de Gestão Administrativa e pela Coordenaria de TV, Áudio e Web da CMBH, pagos da seguinte forma:

● 25% (vinte e cinco por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados, bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos no Plenário Amynthas de Barros e no Plenário Tancredo Neves;

● 15% (quinze por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados, bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos no Plenário Juscelino Kubitscheck e no Plenário Paulo Portugal;

● 15% (quinze por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados, bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos no Plenário Helvécio Arantes e no Plenário Camil Caram;

● 10% (dez por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados, bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos nas demais dependências e em todas as áreas comuns da CMBH;

d)- 20% (vinte por cento) após a conclusão do treinamento prático e operacional e a subsequente emissão do “Termo de Recebimento”, na forma definida no item 10 do Termo de Referência.

3.3 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aceitação dos serviços e das notas fiscais, por meio de depósito bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes. As notas fiscais (corretamente preenchidas) deverão ser entregues à Divisão de Gestão Financeira da CMBH.

3.3.1 - As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente com as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções devidas.

3.3.2 - Os pagamentos à CONTRATADA não serão efetivados caso esta não encaminhe à CMBH as notas fiscais corretamente preenchidas.

3.3.3 - O atraso da CONTRATADA no envio das notas fiscais implicará na sua responsabilização pelo ônus decorrente das multas e correções aplicadas em razão do não recolhimento de encargos e outras obrigações em tempo hábil.

3.3.4 - A Divisão de Gestão Financeira da CMBH, identificando qualquer divergência nas notas fiscais, deverá devolvê-las à CONTRATRADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado no subitem 3.3 será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

3.4 - O pagamento efetuado não implica reconhecimento pela CMBH de adimplemento por parte da CONTRATADA relativamente às obrigações previdenciárias, sociais, trabalhistas, tributárias e fiscais, nem novação em relação a qualquer regra constante destas especificações.

3.5 - O pagamento realizado pela CMBH não implica, ainda, prejuízo de a CONTRATADA reparar toda e qualquer falha que se apurar na consecução do serviço, nem exclui as responsabilidades civil e ético-profissional de que trata a Lei Federal nº 8.666/1993, tudo dentro dos prazos legais e contratuais pertinentes.

4 - REVISÃO DOS PREÇOS

4.1 - Os preços poderão ser revistos em observância ao princípio constitucional e legal do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.1.1 - Caberá à CONTRATADA solicitar a revisão devida, fornecendo os documentos que justifiquem e comprovem a variação significativa dos preços.

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 - Os serviços deverão ser prestados nos prazos definidos no item 7 do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, conforme se segue:

a)- elaboração do Projeto Executivo ▬► prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” a ser emitida pela CMBH, que se dará em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento do contrato já assinado pela CMBH;

b)- implantação do “Projeto de Reestruturação do Sistema Audiovisual” (execução da infraestrutura e instalação dos equipamentos) ▬► prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na letra a do subitem 6.1 acima;

c)- instalação e programação dos softwares do sistema audiovisual implantado ▬► prazo máximo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na letra a do subitem 6.1 acima;

d)- formação, capacitação e treinamento de servidores ▬► prazo máximo de 195 (cento e noventa e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na letra a do subitem 6.1 acima.

5.2 - Não serão computados nos prazos acima definidos para a conclusão e entrega dos serviços: os períodos necessários às análises por parte da CMBH; o tempo gasto na aprovação, pelos órgãos competentes, dos documentos produzidos, em todas as suas fases, bem como todo e qualquer período de interrupção ou paralisação causado unilateralmente por iniciativa da CMBH.

6 - DURAÇÃO DO CONTRATO

6.1 - Em razão das disposições contidas nos subitens 5.1 e 5.2 supra, o presente contrato vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura.

7 - FISCALIZAÇÃO

7.1 - Deverão ser assegurados à CMBH amplos poderes para acompanhar, fiscalizar e controlar os serviços contratados, bem como o direito de obter os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA fornecer as informações e os relatórios que a ela forem solicitados.

7.2 - O acompanhamento, a fiscalização e o controle serão efetivados da seguinte forma:

a)- fase de elaboração do Projeto Executivo ▬► pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

b)- fase de implantação do projeto ▬► pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa, no tocante à infraestrutura, e pela Coordenadoria de TV, Áudio e Web, através da sua Seção de Som e Imagem, no que se refere à instalação dos equipamentos de áudio e vídeo;

c)- fases de instalação e programação dos softwares e de formação, capacitação e treinamento de servidores ▬► pela Coordenadoria de TV, Áudio e Web, através da sua Seção de Som e Imagem.

7.3 - A gestão do contrato ficará sob a responsabilidade da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH (DIVGEA), sendo que o representante da referida área será o fiscal do contrato.

7.3.1 - A gestão do contrato a ser feita pela DIVGEA será desenvolvida com o apoio da Coordenadoria de TV, Áudio e Web da CMBH, a qual será corresponsável por esta gestão.

7.4 - A fiscalização é exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

7.5 - A CMBH se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com as especificações e condições estabelecidas no edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e em seus anexos.

7.6 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CMBH.

8 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta contratação correrão integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CMBH, sob os números:

● 01.01.01.031.001.2001.339039-28 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e de Domínio Público;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-32 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços em Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.339039-54 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Serviços de Seleção e Treinamento;

● 01.01.01.031.001.2001.449039-35 → Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: Aquisição e Atualização de Software;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-12 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas e Equipamentos Energéticos;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-14 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos para Áudios, Vídeo e Foto;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-16 → Equipamentos e Material Permanente: Equipamentos de Tecnologia da Informação;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-18 → Equipamentos e Material Permanente: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina;

● 01.01.01.031.001.2001.449052-21 → Equipamentos e Material Permanente: Mobiliário em Geral.

9 - RESPONSABILIDADES, CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO:

9.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CMBH a responsabilidade civil relativamente a qualquer dano que os serviços por ela prestados venham causar ao patrimônio público, ao pessoal da CMBH ou a terceiros.

9.2 - A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste contrato, devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos.

9.2.1 - Em caso de a CMBH ser judicialmente condenada ao pagamento de quaisquer ônus referidos no subitem 9.2, a CONTRATADA deverá ressarci-la dos valores correspondentes, acrescidos de 20% (vinte por cento) a título de honorários.

9.3 - A CONTRATADA deverá manter, ao longo da execução deste contrato, a qualidade dos serviços prestados, sendo obrigada a refazer, a qualquer tempo, o serviço que apresentar qualquer tipo de defeito.

9.4 - A CONTRATADA não poderá ceder o objeto contratual, sendo responsável pela sua integral execução, observado, entretanto, o disposto no subitem seguinte.

9.4.1 - A CONTRATADA poderá subcontratar as atividades de elaboração do Projeto Executivo e de instalação dos equipamentos, junto a outras empresas ou profissionais especializados, sem que isso elimine ou diminua a sua responsabilidade pelos serviços, que permanecerá sendo integralmente sua, incluindo o faturamento e o efetivo pagamento dos serviços subcontratados, não podendo ser apresentada nota fiscal de terceiros para cobrança junto à CMBH, observando-se ainda os seguintes aspectos:

a)- a CONTRATADA responderá por todo e qualquer ato cometido por subcontratados em desacordo com as condições previstas neste contrato para a prestação dos serviços;

b)- a CONTRATADA responderá pelas consequências resultantes de qualquer ação judicial movida por subcontratados contra a CMBH, arcando com todas as despesas correspondentes, acrescidas de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a título de honorários.

9.5 - A CONTRATADA será obrigada a manter, durante a vigência deste contrato, as condições de habilitação exigidas no processo licitatório, sendo obrigada a encaminhar à CMBH cópia da documentação respectiva sempre que solicitado por esta última.

10 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 - As obrigações da CMBH e da CONTRATADA em relação à presente contratação são aquelas previstas neste contrato e em seu Anexo Único, bem como no edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e em seus anexos.

10.1.1 - Este contrato está vinculado de forma total e plena ao processo licitatório relativo à CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, que lhe deu causa, exigindo-se, para sua execução, rigorosa obediência ao ato convocatório e aos seus anexos.

11 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1 - Este contrato se extinguirá pelas hipóteses de rescisão e de resolução previstas nos subitens seguintes.

11.2 - A CMBH poderá, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei ou neste contrato, rescindi-lo nos seguintes casos:

a)- inexecução parcial ou total das obrigações contratuais;

b)- declaração de falência ou aceitação do pedido de recuperação judicial da CONTRATADA, no curso da execução deste contrato;

c)- injustificada baixa na qualidade dos serviços prestados, a juízo da CMBH.

11.3 - Resolve-se o contrato:

a)- pelo decurso de seu prazo de vigência;

b)- pelo integral cumprimento de seu objeto, atestado pelo órgão interno competente da CMBH;

c)- pelo acordo formal entre as partes, nos termos do que dispõe o art. 472 do Código Civil Brasileiro.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderá a CMBH aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais e contratuais pertinentes, as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o preço total global do contrato;

III - multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço total global do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias;

IV - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o preço total global do contrato, no caso de inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias;

V - suspensão temporária de licitar e contratar com a CMBH, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com qualquer órgão público;

VII - rescisão contratual, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das penalidades anteriores.

12.1.1 - As sanções definidas nos itens I, II, III e IV poderão ser aplicadas pela Diretoria de Administração e Finanças, pela Diretoria Geral ou pela Presidência da CMBH. As sanções definidas nos itens V, VI e VII poderão ser aplicadas pela Presidência da CMBH.

12.1.2 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos pagamentos devidos pela CMBH. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

12.1.3 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades definidas nos itens V, VI e VII cumulativamente com a multa cabível.

12.1.4 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

13 - GARANTIA

13.1 - Para assegurar a execução deste contrato, a CONTRATADA deverá prestar garantia no montante de R$ ___________ (__________________), correspondente a 5% (cinco por cento) do preço total global da contratação, conforme disposto no item 17 do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

13.1.1 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro;

II - títulos da dívida pública;

III - seguro-garantia;

IV - fiança bancária.

13.2 - A garantia deverá ser prestada pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento do contrato assinado pela CMBH.

13.3 - O documento comprobatório da garantia prestada deverá ser entregue pela CONTRATADA, no prazo fixado no subitem 13.2 supra, à Seção de Controle de Contratos da CMBH (SECONT), à Avenida dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala C-202 (prédio anexo), telefone (31) 3555-1133.

13.4 - O descumprimento do disposto no subitem 13.3 configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.

13.5 - A garantia prestada deverá abranger toda a vigência do contrato e, também, o período de 1 (um) mês após o término desta, quando será liberada ou restituída, nos termos da lei e em observância às demais disposições contratuais.

13.6 - O valor da garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais, como, por exemplo, as obrigações trabalhistas, previdenciárias, indenizações à CMBH e a terceiros, bem como por todas as multas impostas à CONTRATADA, sem que isso inviabilize a aplicação de multas em valor superior ao da garantia prestada.

13.6.1 - O valor da garantia poderá ser utilizado pela CMBH para o pagamento de obrigações contratuais, caso a CONTRATADA não comprove a quitação dos mencionados encargos.

13.6.2 - Se o valor da garantia de execução for utilizado para o pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o seu valor real no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação a ser feita pela CMBH.

13.7 - Na hipótese de majoração do valor deste contrato, inclusive decorrente da assinatura de termo aditivo de acréscimo ao objeto, fica a CONTRATADA obrigada a complementar ou substituir a garantia prestada, no mesmo prazo previsto nos subitens anteriores.

13.8 - O descumprimento dos prazos estipulados nos subitens anteriores para restabelecimento, complementação ou substituição da garantia prestada, autoriza a CMBH a reter os créditos da CONTRATADA relativos à prestação dos serviços, sem prejuízo de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis, inclusive rescisão contratual.

13.9 - A garantia será liberada ou restituída no prazo previsto no subitem 13.5, desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação contra a CONTRATADA e relativa ao objeto contratual, hipótese em que ficará retida até a solução final.

13.10 - A devolução da garantia não exime a CONTRATADA das responsabilidades administrativa, civil e penal oriundas da execução do objeto do presente contrato.

14 - ADITAMENTO

Este contrato poderá ser alterado, nos termos e limites da legislação vigente, e sempre por meio de termo aditivo.

15 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO

Independentemente de transcrição, integram o presente contrato o edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, bem como a documentação e a proposta comercial da CONTRATADA, no que estas não conflitarem com o edital e com o contrato.

16 - FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato.

17 - ACEITAÇÃO

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, ___ de ________________ de 2013.

CMBH: ________________________________

Vereador Léo Burguês de Castro

Presidente da CMBH

CONTRATADA: ________________________

ANEXO ÚNICO DO CONTRATO

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO -

- 1 - OBJETO:

1.1 - Constitui objeto deste ajuste a prestação de serviços de elaboração de Projeto Executivo de reestruturação do sistema audiovisual da sede da CMBH e sua subsequente implantação, conforme as especificações e condições constantes do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013 e de seus anexos.

1.2 - Os serviços a serem prestados deverão seguir integralmente as especificações contidas no ato convocatório supracitado, mediante a elaboração do Projeto Executivo e a execução de obras de infraestrutura; fornecimento e instalação de equipamentos de áudio e vídeo; fornecimento, instalação e programação dos softwares; formação, capacitação e treinamento de servidores, com vistas à modernização do sistema de áudio e vídeo das instalações físicas da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), localizada na Avenida dos Andradas, nº. 3100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

1.3 - O Projeto Executivo a ser elaborado deverá se fundamentar no PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO DA SEDE DA CMBH (ANEXO X do edital), elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento (na qualidade de consultora contratada pela CMBH), sendo esse composto de: “Memorial Descritivo e de Especificações”, “Planilha Orçamentária” e 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos. Deverá, também, seguir integralmente o disposto no Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013.

1.4 - A CONTRATADA deverá fornecer, administrar e supervisionar toda a mão de obra e todo o material necessários à implantação da infraestrutura necessária à integral execução dos serviços contratados.

- 2 - QUADRO DE PREÇOS:

- Os preços que compõem o preço total global do contrato, previsto em seu subitem 3.1, são aqueles constantes da proposta comercial da CONTRATRADA, a qual integra este ANEXO ÚNICO para todos os fins.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 - A especificação do objeto e as condições gerais para a prestação dos serviços são aquelas constantes do PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO DA SEDE DA CMBH (ANEXO X do edital), elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento (na qualidade de consultora contratada pela CMBH), sendo esse composto de: “Memorial Descritivo e de Especificações”, “Planilha Orçamentária” e 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos, bem como aquelas constantes do Termo de Referência (ANEXO IX) do edital da CONCORRÊNCIA Nº 1/2013, documentos estes que integram este ANEXO ÚNICO para todos os fins, como se aqui estivessem transcritos.

3.2 - Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento pela mesma do contrato assinado pela CMBH, a entrega dos seguintes documentos/informações:

a)- comprovação do registro ou da inscrição da CONTRATADA ou da (s) subcontratada (s), que for (em) responsável (eis) pela elaboração do Projeto Executivo e pela instalação dos equipamentos, em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

b)- nome do profissional que responderá como responsável técnico pela prestação dos serviços, com a comprovação do número de seu registro em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

c)- declaração de disponibilidade de engenheiro detentor de atestado de responsabilidade técnica relativamente aos serviços de implantação de infraestrutura física para sistemas de áudio e vídeo em edificações, devidamente registrado em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual deverá ser sócio, ou proprietário, ou empregado ou contratado da CONTRATADA ou da subcontratada e deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se sua substituição por engenheiro de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela CMBH.

3.2.1 - Para a comprovação da execução dos serviços citados na letra “c”, o atestado de responsabilidade técnica do engenheiro poderá, por opção da licitante, ser substituído ou complementado por Certidão de Acervo Técnico (CAT) de profissional, emitida pelo CREA.

3.2.2 - Os documentos/informações citados nas letras “a”, “b” e “c” do subitem 3.2 deverão ser entregues pela CONTRATADA (no prazo fixado no mesmo subitem) à Seção de Controle de Contratos da CMBH (SECONT), à Avenida dos Andradas, 3.100, Bairro Santa Efigênia, sala C-202 (prédio anexo), telefone (31) 3555-1133.

3.2.3 - O descumprimento do disposto no subitem 3.2.2 supra configurar-se-á inexecução contratual passível de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades legais e contratuais cabíveis.